## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 熟悉项目需求，与业务相关方沟通，并制定项目发布计划，完成指标清单梳理，并开始编制需求文档说明书。
1

## Slide 2
本周工作回顾（02/11~02/15）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
02/11-02/12 | 了解业务背景，熟悉电商模块需求，并与客户沟通需求 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 确认维度指标单位和更新频率
02/12-02/14 | 完成梳理完成业务指标清单初稿，并更新完成V0.3版 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 梳理出共计24个指标、定义类型、计算逻辑、单位、更新频率及数据来源
02/13-02/14 | 编制电商模块项目敏捷发布计划 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 按照敏捷方式，将交付成果进行迭代划分，并依据客户需求建立敏捷发布规划。
02/15 | 编制电商模块需求文档说明书 | 20% |  |  |  | 吴淼 | 根据电商模块业务需求和前期需求设计，并根据项目计划，编制数据总览部分需求说明书。

## Slide 3
下周工作计划（02/18~02/22）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
02/18-02/19 | 编制电商模块需求文档说明，完成数据总览和GMV品类视角及GMV品类视角明细三张仪表盘需求分析 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成第一迭代内的需求分析
02/19 | 和开发人员沟通前第一迭代期限内的开发需求和工作量评估，如有需要调整项目计划 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 和ETL开发人员沟通业务需求； 评估工作量并适当调整项目计划
02/20-02/21 | 细化另外6张仪表盘需求，完善需求说明书，并随时与客户进行需求确认 | 50% |  |  |  | 吴淼 | 完成SI品类视角及明细，GMV平台视角工3张仪表盘的需求文档
2/22 | Sick leave |  |  |  |  | 吴淼 | /

## Slide 4
下周工作计划（02/25~03/1）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
02/25 | 澄清项目总体需求（粗颗粒度），并详细澄清sprint1内的所有需求 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 开展sprint1的需求分析会，正式开始敏捷迭代
02/26-03/1 | 与开发人员保持密切沟通，解答任何产品开发过程中任何需求问题 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 时刻关注开发进度，解答需求疑惑
02/27-02/30 | 完成GMV平台视角明细，SI平台视角、及SI平台视角明细三张仪表盘的需求 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成所有仪表盘的需求整理。
02/27-03/1 | 持续做交付物集成测试，并与开发人员保持沟通 | 50% |  |  |  | 吴淼 | 开发人员每完成一个模块就持续集成测试与确认，bug问题及时修复